60 кесте.	2012 жылдағы KASE бағдарламалық-техникалық кешенін модернизациялау және дамыту бойынша жұмыстар тізілімі

1.	Сауда-саттық жүйесі. Негізгі нұсқа

I–II тоқсан:

–	алдыңғы нұсқамен салыстырғанда келесідей айырмашылықтары бар, сауда-саттық жүйесінің 2.33 нұсқасын қолданысқа енгізу:

1)	dll файлдарына және логтарды пайдаланушының локалды каталогында сақтау;

2)	серверден жауапты ұзақ күткен жағдайда тиісті модальды терезенің көрсетілуі;

3)	30%-қ шектелімді басқару механизмінің бар болуы;

4)	белсенді өтінімдердің жағдайы туралы мәліметтерді көрсету тілін өзгерту;

5)	репо мәмілесінің жабылуына дейін қалған күндер саны туралы ақпаратты көрсететін, репо-міндеттемелер үшін қосымша "Реподағы күндер саны" атрибутын енгізу;

6)	арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды өткізу ережелерін өзгерту;

7)	маркет-мейкерлік өтінімдердің параметрлерін өзгерту механизмін түрлендіру;

–	сада-саттық жүйесінің терминалын автоматты түрде жаңарту жүйесін аяғына дейін жасау;

–	сауда-саттық жүйесінің 2.33 нұсқасымен жұмыс істеу үшін "Биржаның сауда-саттық жүйесінің ақпараттармен алмасу модулі сыртқы қосымшаларымен" және "Сыртқы қосымшалардан Биржаның сауда-саттық жүйесіне кіру кітапханасы" өнімдерін аяғына дейін жасап, қолданысқа енгізу. Аталған өнімдердің жаңа нұсқаларының алдыңғы нұсқалармен келесідей айырмашылығы бар:

Алмасу модулі:

1)	қаржы құралдары, өтінімдер және мәмілелер бойынша ақпарат алмасу құрылымы жетілдірілді;

2)	нарықтық және тікелей өтінімдер беруге, өтінімдерді растауға, тікелей өтінімдерді қанағаттандыруға арналған функционал қосылды; қаржы құралының бағасы бойынша кірістілігін және кірістілігі бойынша бағасын есептеу қосылды;

Кіру кітапханасы:

1)	мәмілелер бойынша ақпараттармен алмасу құрылымы жетілдірілді;

2)	қаржы құралына жазылымды динамикалық бақылауды жүзеге асыру мүмкіншілігі.

III тоқсан:

–	қашықтағы резервтегі орталықтың негізінде тестілік сауда-саттықтарын өткізу;

–	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкін Басқармасының 2012 жылдың 24 ақпанындағы № 61 қаулысын орындау бойынша сауда-саттық жүйесін аяғына дейін жасау

IV тоқсан:

–	алдыңғы нұсқаларды пайдалану барысында анықталған кемшіліктер жойылған, сауда-саттық жүйесінің 2.34 нұсқасын қолданысқа енгізу.

2.	Сауда-саттық жүйесі. "Жазылым" нұсқасы

IV тоқсан:

–	өнімділіктің жоғарылатылған параметрлерімен, сондай-ақ келесідей мүмкіндіктермен сипатталатын, сауда-саттық жүйесінің "Жазылым" нұсқасын қолданысқа енгізу:

1)	Order Book (өтінімдер журналын) құру;

2)	қанағаттандыруға жататын, өтінімдерді таңдау бөлігінде эмитенттермен өзара әрекеттесу;

3)	өтінімдерді тіркеу және IPO-да мәмілелер бойынша есеп айырысу бөлігінде  өзара әрекеттесу.

3.	Сауда-саттық жүйесіне кіру интерфейстері:

FIX-шлюз (market data):

I–II тоқсан:

–	"Сауда-саттық ақпаратын жеке алушыларға белгілі уақыттық кідіріспен ұсыну" модулін іске асыру;

–	сауда-саттық жүйесінің 2.33 нұсқасымен жұмыс істеу үшін сервисті аяғына дейін жасау.

III тоқсан:

–	FIX-серверінде өтінімдер "стаканын" есептеу және оны кейін FIX хаттамасы арқылы ұсыну мүмкіншілігін енгізу бойынша іс-шараларды іске асыру.

IV тоқсан:

–	FIX Market Data жүйесіне арналған мониторинг  жүйесін аяғына дейін жасау.

Транзакциялық FIX-шлюзі

I–II тоқсан:

–	өтінімдерді беру-жою кезінде және мәмілелер жасасқандағы хабарлау жүйесін аяғына дейін жасау;

–	сауда-саттық  жүйесінің 2.33 нұсқасымен жұмыс істеуге арналған сервисті аяғына дейін жасау.

III тоқсан:

–	Java-кітапханасын қолдайтын танзакциялық FIX-шлюзінің 2.0 нұсқасын қолданысқа енгізу;

–	өтінімдерді беру-жою кезінде және мәмілелер жасасқандағы хабарлау жүйесін аяғына дейін жасау;

–	сервис жұмысының тұрақтылығын арттыру;

–	виртуалды машинамен сыртқы пайдаланушылар үшін тестілік серверді қолданысқа беру бойынша іс-шараларды іске асыру.

4.	Оқу сауда-саттық жүйесі

I–II тоқсан:

–	Оқу сауда-саттық жүйесін мынадай бөлігінде аяғына дейін жасау;

2)	құпия сөздің жарамдылық мерзімі аяқталған кезде пайдаланушыға ескертпе жолдау.

III–IV тоқсан:

–	Тиісті техникалық тапсырмаға сәйкес Оқу сауда-саттық жүйесін аяғына дейін жасау:

1)	тіркеу бетін жетілдіру;

2)	ағымдағы ойын бойынша мәліметтерді іріктеуге мүмкіндік беретін, функционалды іске асыру;

3)	мұрағаттық мәліметтерді көрсету нысанын аяғына дейін жасау;

4)	Оқу сауда-саттық жүйесінің пайдаланушыларына хабарлама жіберу бетін жасау;

–	жетілдірілген Оқу сауда-саттық жүйесінің негізінде жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған "Биржалық ынталандырушы" оқу сауда-саттықтарын үйренушілеріне жетекшілік.

5.	"STrade" Интернет-трейдинг жүйесі

III тоқсан:

–	мынадай негізгі өзгертулер мен толықтыруларды қамтыған, "STrade" Интернет-трейдинг жүйесінің 1.07 және 1.07.05 нұсқаларын қолданысқа енгізу:

1)	падаланушылар интерфейсін модернизациялау және аяғына дейін жасау – ақпараттық өрістерін жасау, мәліметтердің іріктелуін баптау;

2)	сертификаттар импортының үдерісін жеңілдету;

–	мынадай негізгі өзгертулер мен толықтыруларды қамтыған, "STrade" Интернет-трейдинг жүйесінің 1.08 нұсқасын қолданысқа енгізу:

1)	"STrade" жүйесінен сауда-саттық жүйесіне ақпараттық хабарламалар жөнелту мүмкіншілігі;

2)	өтінімдерді айла-шарғы жасау критерийлеріне сәйкес келуін тексеру мүмкіншілігі;

–	виртуалды машинамен Оқу сауда-саттық жүйесі үшін "STrade" Интернет-трейдинг жүйесін қолданысқа беру бойынша іс-шараларды іске асыру.

6.	Система передачи данных "eTransfer.kz" мәліметтер

III тоқсан:

–	алдыңғы нұсқасымен салыстырғанда келесідей айырмашылығы бар,  "eTransfer.kz " жүйесінің Орталық депозитарийге арналған 1.37.27 нұсқасын қолданысқа беру:

1)	пайдаланушының "eTransfer.kz" жүйесіне кірген кезде пайдаланушы сертификатының мәліметтер базасында, сондай-ақ ҚБЕО Растау орталығында сәйкес келуіне қосымша тексеру;

2)	кез келген форматтағы файлдарды әрі қарай жөнелту бойынша опциондық мүмкіншілік;

3)	жүйенің алдыңғы нұсқасын эксплуатациялау барысында анықталған, қателердің жойылуы.

IV тоқсан:

–	Клирингілік палата мен клирингілік қатысушы арасында мәліметтермен алмасу үшін функционал іске асырылған, клирингілік қатысушыларға арналған "eTransfer.kz" жүйесінің 1.37.27 нұсқасын әзірлеу.

7.	Бэк-офис жүйесі

I–II тоқсан:

–	жаңалықтар конверторын жақсарту;

–	оңтайландырылды:

1)	фьючерстерді есептеу;

2)	сауда-саттық жүйесінен бэк-офис жүйесіне мәліметтер экспортының уақыты;

3)	маркет-мейкерлердің тәртіп бұзушылығын есептеу;

–	нарықтық бағаларды қамтыған, сауда-саттық жүйесі үшін МТ-хабарламалары функционалы іске асырылды.

III тоқсан:

–	KASE бағдарламалық қамтуын Clearing System KASE клирингілік жүйесіне және BackOffice System KASE бэк-офисіне бөлу;

–	клирингілік қызмет көрсету бойынша есеп берушілікті әзірлеу және енгізу, оны есеп берудің жеке тобын бөліп шығару;

–	"Халықтық IPO" жобасының мәліметтерін экспорттау және сақтау сызбасын әзірлеу;

–	IPO бойынша тиісті жрналдары мен есеп берулерін әзірлеу;

–	"Шектелімдер" тәртіптемесін аяғына дейін жасап, қолданысқа енгізу, мұнда басқа валюталармен жұмыс жасау мүмкіншілігі ашылған; нөлдік немесе екі еселік сомалармен жазбаларды қалыптастыруға тыйым салу үшін шектелімдерді қалыптастыру уақытын шектеу;

–	Is2In жобасының Web Data Transfer қосалқы жүйесін аяғына дейін жасап, қолданысқа енгізу, соның арқасында жарияланым мазмұнның жаңаша бөлінуіне қарай жүзеге асырылады; қайталануды жоққа шығару үшін жазбалардың бірегейлігін бақылау өзгерді;

–	KASE BOS жүйесінде Биржа мүшелерінің және эмитенттердің құжаттарын бастапқы тіркеуі үшін директориялар серверінде автоматты түрде қалыптастыру механизмі аяғына дейін жасалып, қолданысқа енгізілді;

–	мәліметтер базасында кестелік сипаттамалардың қайталануын жоққа шығару үшін ескерту механизмі құрастырылып, қолданысқа енгізілді;

–	доработка и внедрение журнала "Нетто-жайғасымдар" журналын аяғына дейін жасап, қолданысқа енгізу; осымен қатар келесі датаға өткізілімдердің қалыптасуына тыйым салу.

IV тоқсан:

–	Биржаның клирингілік қызметті жүзеге асыруға лицензия алуы шегінде шоттардың жеке және клиенттік болып бөлінуі;

–	Биржаның клирингілік қызметті жүзеге асыруға лицензия алуы шегінде фьючерстер нарығында кепілдік жарналарды жеке және клиенттік болып бөлінуі, сондай-ақ олардың мерзімдік нарықтың сеторлары бойынша бөлінуі;

–	нақты уақыт тәртібінде күдікті мәмілелерді анықтау функционалын әзірлеу;

–	бэк-офис жүйелеріне падаланушылардың кіру картасын қалыптастыру;

–	бэк-офистің мәліметтер базасына Биржа сайтына ақылы кіру рұқсатын падаланушыларды және төлемдер журналына тиісті төлемдерді енгізу механизмі әзірленді;

–	Биржаның банктік қызметтерді жүзеге асыруға лицензия алуы шегінде бэк-офистің тестілік нұсқасында банктік шоттармен жұмыс жасау механизмі әзірленді;

–	бэк-офиске жаңа эмитентті немесе Биржа мүшесін енгізгенде "СТН" и "БСН" бірегейлігін тексеру механизмі әзірленді;

–	есеп айырысуға қатысушылардың шоттарынан "1С:Кәсіпорын" бағдарламасынан жүктеп алу мүмкіншілігі қосылды;

–	нарықтық бағалауды оңтайландыру.

8.	Сайт

II тоқсан:

–	Биржа мүшелері туралы толыққанды бөлімін құру;

–	"Халықтық IPO" жне "Маркет-мейкерлер" беттерін жасау;

IV тоқсан:

–	навигациялық құрылымды жақсарту;

–	басты бетте "Басты уақиға" блогын жасау;

–	эмитенттердің мұрағаттық құжаттарына рұқсаттың ыңғайлығын арттыру;

–	бағалы қағаздардың қосымша кодтары туралы ақпараттарды шығарып көрсету (CFI және BBGID);

9.	Is2In электрондық құжатайналым жүйесі

II тоқсан:

–	Биржа мүшелеріне өз құжаттарын астоматты тртіпте ұсыну және стандартталған, соңынан Биржа сайтында жарияланатын, жаңалықтық хабарламаларды қалыптастыруған мүмкіншілік беретін, Is2In электрондық құжатайналым жүйесін қолданысқа енгізу;

IV тоқсан:

–	ГОСТ 34.310-2004 сәйкес келетін, Биржа мүшелерінің электрондық құжаттарына электронды сандық қолтаңба (бұдан әрі – ЭСҚ) қоюға мүмкіндік беретін, ЭСҚ-мен жұмыс жасауға арналған Is2In электрондық құжатайналым жүйесіне арнайы модулін қосу.

10.	Аппараттық қамту және телекоммуникациялар

I–II тоқсан:

–	Биржа клиенттерін қосу үшін резервтік интернет-арнасын ұйымдастыру;

–	Биржа офистерінің арасында резервтік радиоарнасын белсендіру;

–	ҚБЕО резервтік орталығына дейін ұлттық валютада төлемдерді жүзеге асыруға арналған резервтік арнасын белсендіру.

III тоқсан:

–	Биржаның ақпараттық-техникалық сервистерін резервтік интернет-арнасына қосу;

–	ҚБЕО дейін  для сервисов ФАСТИ және "Банк-клиент" сервистері үшін байланыстың жаңа  беру;

–	сайтты жаңа серверлерде баптау және тестілеу.

IV тоқсан:

–	сайтты жаңа аппараттық қамтуда баптау және тестілеу;

–	транзакциялық FIX-шлюзді жаңа ақпараттық қамтуда баптау, тестілеу және қолданысқа беру;

–	байланыстың сыртқы арналарын коммутациялық бөлмеден серверлік жайға ауыстыру.

11.	Құжаттама

–	Биржаның ақпараттық жүйелеріне өзгертулер енгізу тәртібі;

–	Биржаның ақпараттық жүйелерінің классификаторы;

–	Ақпараттық жүйелерді құжаттау ережелері;

–	Антивирустық қорғаныс тәртібі;

–	Электронды пошта мекен-жайларын тіркеу тәртібі;

–	Биржаның ақпараттық қамтуын техникалық эксплуатациясының нұсқаулығы;

–	Пайдаланушылармен өзара әрекеттестік қызметін енгізу бойынша жоба;

–	"АТ-қызметтері бойынша жүгінулерді басқару" үдерісінің регламенті;

–	АТ-инфрақұрылымы бойынша техникалық қызметтер көрсетуге тапсырыстар және оқыс оқиғаларды жою бойынша жұмыс тәртібі;

–	АТ-инфрақұрылымында өзгертулер енгізуге тапсырыстармен жұмыс жүргізудің тәртібі;

–	Ақпараттық технологиялар департаментінің операциялық қызметі бойынша АТ-қызметтер каталогы.